ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА МИНИСТЕРСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ | ДАТА: 23 сентября 2021г. |
| --- | --- |
|  | ССЫЛКА: FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО» |

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на разработку ПСД по объекту «Реконструкция и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап Папского района Наманганской области», подробно описанного в Техническом задании (Приложении 1) данного Запроса.

При подготовке Предложения, используйте форму Приложения 2.

- Предложения должны быть представлены в одном экземпляре не позднее 19.00 часов местного (Ташкентского) времени 4 сентября 2021 года по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу:

- ООО «Falcon Hunting Solutions»

- город Ташкент, Юнусабадский район

- ул. Богишамол, 232

- Мирзо Улугбекский филиал АКБ «Капиталбанк»

МФО 01018 ОКЭД 96090

- Электронная версия вашего предложения должна быть отправлена на: info@fhs.uz.

- Вопросы касательно конкурса должны быть направлены в письменном виде на info@fhs.uz до 17.00 местного (Ташкентского) времени 4 октября 2021г.

- Размер предоставляемого по электронной почте Предложения не должен превышать 5 МБ, содержать вирусы и составлять не более чем 3 сообщения электронной почты, в противном случае таковые Предложения будут отклонены. В теме электронного сообщения, отправляемого на info@fhs.uz, должно указываться следующее:

Тема: FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»

- Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес:

- «КОМУ: ООО «Falcon Hunting Solutions»

- ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛУ, ВСКРЫВАЮЩЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»

- ПОСТАВЩИК: (НАЗВАНИЕ И АДРЕС ВАШЕЙ КОМПАНИИ)

- СРОК ПОДАЧИ: 18.00 (Ташкентское время (GMT+5)) 4 октября 2021 г.

- Предложения не должны вскрываться на проходной»

- Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ООО «Falcon Hunting Solutions» после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате pdf, без вирусов или поврежденных файлов в противном случае такие Предложения не будут рассматриваться.

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных услуг:

| Вид услуг: | Услуги по разработке проектно-сметной документации, согласованию с уполномоченными органами и проведении ее экспертизы («под ключ»). |
| --- | --- |
| Условия поставки |  Передача МДО РУз разработанного и согласованного ПСД, прошедшего положительную экспертизу, с детальным описанием объемов работ необходимых для полного ввода в эксплуатацию ДОО, всеми чертежами, расходными материалами, используемыми при строительстве. |
| Адрес доставки: | - Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан, - город Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура 17, 100070 - Tel.:(+998)71 207-04-08; (+998)71 239-33-79 - e-mail: devon@mdo.uz |
| Основание для разработки ПСД | - Архитектурно-планировочное задание Приложения №3 |
| Вид строительства | - Реконструкция и строительство |
| Источник финансирования | - Грантовые средства ООО «Falcon Hunting Solutions» |
| Ориентировочная стоимость строительства | - Ориентировочная стоимость строительства – 6 000 000 000 сум окончательная стоимость строительства будет определена проектно-сметной документацией и при положительной Госэкспертизе. |
| Требования к оказанию услуг | - Согласно ПКМ РУз № №370 от 18.05.2018г.; - ПМК №15 от 22.01.2016 и нормам ШНК |
| Требования к строительным работам, инженерным, конструктивным и объемно-планировочным решениям, технико-экономические показатели объекта и т.д. | - Согласно Приложению 1 |
| Требования к методу составления ПСД | - Стартовую стоимость необходимо определить в текущих ценах в соответствии с требованиями ШНК |
| Состав проектируемого объекта: | - Проект должен предусматривать: - - основной корпус ДОО; - - дизайн фасадов; - - технологический план; - - проект благоустройства прилегающей территории; - - КПП; - - индивидуальная отопительная система - - индивидуальная система вентиляции и кондиционирования - - внутриплощадочные инженерные сети |
| Намечаемые сроки строительства | - 2021-2022 год |
| Предельный срок оказания услуг | Проектно-сметная документация должна быть разработанна в срок не позднее 60 рабочих дней с момента заключения договора. Предложение со сроком, превышающий вышеуказанный срок, будет отклонено. |
| Предпочитаемая валюта Предложения |  Местная валюта: Узбекские сумы |
| НДС по цене Предложения |  Может включать НДС |
| Крайний срок представления Предложения | 16:00 часов, 4 октября 2021 года Ташкент (GMT+05:00) |
| Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке |  Русский |
| Документы, которые следует предоставить |  Должным образом заполненная Форма Приложения 2, в соответствии с Технически заданием в Приложении 1;  Лицензии, Сертификаты, подтверждающие права на разработку ПСД;  Действующее свидетельство о регистрации предприятия поставщика услуг (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица поставщика). |
| Срок действия с момента представления коммерческих предложений |  45 календарных дней с даты вскрытия предложений. В исключительных случаях ООО «Falcon Hunting Solutions» может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. |
| Частичное предложение |  Не допускается |
| Условия оплаты | Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане):  в узб.сумах: Производится в виде 80% предоплаты и 20% после подписания Акта выполненных работ при положительной экспертизе ПСД. |
| Критерии оценки |  Самая низкая цена;  Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям конкурсной документации.  Полное принятие условий договора на оказание услуг / Общих условий и положений договора  Самая быстрая поставка / кратчайшие сроки |
| ООО «Falcon Hunting Solutions» заключит контракт с: |  Только с одним Поставщиком |
| Вид заключаемого договора |  Заказ на оказание услуг по разработке ПСД |
| Специальные условия Договора |  Аннулирование договора, если просрочка оказания услуг превышает 15 рабочих дней. |
| Приложения к данному Запросу |  Техническое задание (Приложение 1)  Форма представления Предложения (Приложение 2)  Архитектурно-планировочное задание (Приложения №3)  Общие условия и положения / Особые положения (Приложение 4)  Проформа договора (Приложение 5) Непринятие Общих условий и положений (ОУП), а также условий проформы договора может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок. |
| Контактное лицо (Только для письменных вопросов) | - ООО «Falcon Hunting Solutions» - Город Ташкент, Юнусабадский район - Ул.Боги шамол, 232-А. E-mail: info@fhs.uz - Любая задержка с ответом со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions» не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ООО «Falcon Hunting Solutions» определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок. |
| Дополнительное требование | Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками будут отклонены, если будет иметь место какое-либо из следующих: а. у них один контролирующий партнер, директор или общий акционер; б. любой из них получают или получили какие-либо прямые или косвенные субсидии от других; в. имеют одного и того же законного представителя для целей данного запроса; г. имеют прямое отношение друг с другом или через третьего лица, что ставит их в состоянии иметь доступ к информации или влиять на предложение другого поставщика относительно данного конкурса; д. являются субподрядчиками предложения друг друга или субподрядчик одного предложения предоставляет другое предложение от его имени как лидирующий поставщик; или е. эксперт, предлагаемый в состав команды претендента, участвует и в других конкурсных предложениях, поданных в рамках настоящего конкурса. Данное условие не распространяется на субподрядчика, фигурирующего в более чем одном конкурсном предложении, заявленном по настоящему конкурсу. |
| Процедура вскрытия конвертов с предложениями и срок определения победителя конкурса конкурсной комиссией | - Дата и время проведения конкурса 4 октября 2021 года 19:00, Ташкент (GMT+05:00). - Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в настоящем Запросе. Конкурсная комиссия вправе отклонить предложение в том случае, если оно не соответствует требованиям конкурсной документации. - Во время, указанное выше, конкурсная комиссия будет вскрывать конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченные представители участников конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов по адресу ООО «Falcon Hunting Solutions», указанному в Запросе. Отсутствие представителей участников конкурса не будет препятствовать процедуре оценки предложений и вскрытию конвертов. - Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в настоящем Запросе и предложении. - Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. - Выписка из Протокола рассмотрения и оценки предложений будет опубликована на официальном сайте ООО «Falcon Hunting Solutions» info@fhs.uz в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса. |

Предлагаемые услуги рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащимся в Приложениях.

Договор будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ООО «Falcon Hunting Solutions» (умножением стоимости за единицу на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions», то Предложение будет отклонено.

После того, как ООО «Falcon Hunting Solutions» определит Предложение с самой низкой ценой, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право заключить договор исключительно на основании предложенной цены в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ООО «Falcon Hunting Solutions», если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.

После получения ООО «Falcon Hunting Solutions» Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи договора или заказа на услуги, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг до максимума двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений.

На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу (Приложение 3). Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и положения ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащиеся в Приложении 3.

ООО «Falcon Hunting Solutions» не обязана принимать любое Предложение, выдавать договор или заказ на услуги, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

ООО «Falcon Hunting Solutions» призывает каждого потенциального поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ООО «Falcon Hunting Solutions» информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

Вся информация, которой владеет претендент либо может получить при участии в конкурсе по настоящему Запросу, является конфиденциальной.

ООО «Falcon Hunting Solutions» придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ООО «Falcon Hunting Solutions», а также третьих сторон, участвующих в деятельности ООО «Falcon Hunting Solutions».

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.

С уважением,

ООО «Falcon Hunting Solutions»

Приложение 1

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап Папского района Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Заказчик | ООО «FALCON HUNTING SOLUTIONS» |
| 1.1.1 | Получатель результата работ | Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан |
| 1.2 | Основание для проектирования | Архитектурно-планировочное задание № 1714-1714219-21859 от 11.06.2021г |
| 1.3 | Предоставление разрешительных документов. | Указать номер Лицензии, выданной министерством строительства Республики Узбекистан. |
| 1.5 | Источник финансирования | Грантовые средства ООО «FALCON HUNTING SOLUTIONS» |
| 1.6 | Вид строительства | Реконструкция и строительство |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Одностадийное: РП (Рабочий проект) |
| 1.8 | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | Наманганская область, Папский район, город Пап, ул. Дустлик, МСДОО №24. |
| 1.9 | Наименование объекта | Реконструкция и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в Папском районе Наманганской области |
| 1.10 | Условия площадки строительства | Согласно данным топографических, инженерно-геологических изысканий и АПЗ. |
| 1.11 | Категория надежности теплоснабжения | II (вторая) |
| 1.12 | Категория надежности электроснабжения | II (вторая) |
| 1.13 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Категория сложности проекта – II (согласно ПМК №15 22.01.2016) Степень огнестойкости здания – II. Категория ответственности – II (согласно п.2.9 и табл. 2.3 КМК 2.01.03-96) |
| 1.14 | Документация, предоставляемая заказчиком | - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Техническое заключение по результатам обследования зданий и сооружений. - Картографические (топографические) материалы: ситуационный план с указанием линии застройки, мест присоединения объекта к существующим инженерным сетям. - Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. - Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. В случае необходимости Заказчик предоставляет следующие исходные данные в ходе проектирования: 1. Материалы согласования с собственниками земли, землевладельцами, землепользователями, арендаторами, а также территориальными органами администрации. 2. Исходные данные по оборудованию индивидуального изготовления, в том числе материалы технического проекта крупного технологического оборудования, а также сведения об импортном оборудовании. 3. Утвержденный проект «Заявления о воздействии на окружающую среду» |
| 1.15 | Предварительные основные технико-экономические характеристики реконструируемого объекта | Площадь участка в границах проектирования ~ 0.86 га. Основной корпус ДОО: Этажность здания – 2 этажа, Общая площадь ~ 1240 м2 Площадь застройки ~ 750 м2 Общая площадь пристраиваемое здание пищеблока ~ 140 м2 |
| 1.16 | Коэффициент плотности застройки | Не требуется |
| 1.17 | Предельная высота объекта | Не требуется |
| 2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Схема планировочной организации земельного участка | В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории согласно ШНК 2.07.01-03 «Градостроительство. Планировка развития застройки территории городских и сельских населенных пунктов». |
| 2.2 | Архитектурные решения | Внутренняя отделка. Стены - -улучшенная штукатурка, водоэмульсионная, масляная окраски, облицовка керамической плиткой на высоту 1,8м., в зависимости от функционального назначения; Перегородки – кирпичные. В санузлах и душевых- экраны из алюминиевых профилей высотой 1,8м. Потолки – затирка с окраской на акриловой основе или известковая окраска в зависимости от функционального назначения; Полы –линолеум, керамическая плитка с шероховатой поверхностью. В раздевальных комнатах, санузлах, душевых- керамическая плитка. В подсобных помещениях - бетонные, керамическая плитка - в зависимости от функционального назначения; Двери – Из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), алюминиевые в зависимости от функционального назначения; Наружная отделка. Цоколь – облицовка керамогранитом; Стены – затирка, грунтовка, окраска фасадными красками. Парапет, карнизы – алюминиевые панели по металлическому каркасу; Низ козырьков – алюминиевая рейка, пластик. Окна – Пластиковые - заполнение стеклопакетами. Витражи - алюминиевые многокамерные. Крыльца - площадки, ступени - керамогранит. |
| 2.3 | Конструктивные решения | Проектные решения выполнить на основании: данных топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических, особых и климатических условий для площадки строительства, геологических изысканий; |
| 2.4 | Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений | Электроснабжение - согласно норм и ПУЭ и КМК 2.04.17-98 (электроснабжение жилых и общественных здания. Изм №1). Выполнить электропроводку, электроснабжение технологического оборудования. Светильники – лампы светодиодные Слаботочные системы: система громкоговорящего оповещения, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре. Отопление и вентиляция – Вентиляция естественная в столовой и санузлах-принудительная. Отопление – индивидуальное от собственной модульной котельной. Котлы комбинированные работающие на природном газе и на альтернативных видах топлива. Водоснабжение и канализация – согласно действующих норм. - Холодное водоснабжение – от внутриплощадочных сетей водопровода. Для горячего водоснабжения предусмотреть водонагреватель. Трубы полипропиленовые. - Канализация - Сети канализации выполнить из пластмассовых труб. Выпуски выполняются до первого колодца. |
| 2.5 | Наружные внутриплощадочные инженерные сети | В соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям. |
| 2.6 | Охрана окружающей среды | Согласно действующему законодательству и строительным нормам РУз. |
| 2.7 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов | Согласно ШНК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения». |
| 2.8 | Охрана окружающей среды | Согласно действующему законодательству и строительным нормам РУз. |
| 2.9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Согласно действующему законодательству и строительным нормам РУз. |
| 2.10 | Другие требования | Проектная документация – выдается заказчику в 3-х экземплярах. Стоимость ПСД определяется по «Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ» (Приложение к приказу №396 от 19.08.2019 г. Министра строительства Республики Узбекистан) |

Приложение 2

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions» согласно Запросу на предложение FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»

Изучив техническое задание для конкурсного отбора FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить оказать услуги «под ключ» на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией на сумму, указанную ниже.

Таблица цен на услуги по проекту:

FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»

| № п.п | Наименования работ/услуг | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случае признания нас победителем конкурса мы обязуемся заключить договор на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, оказать услуги и выполнить сопутствующие работы в течение срока и на условиях, указанных в форме Приложения 4, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Мы подтверждаем, что для выполнения данного договора имеем соответствующих специалистов, обладающих достаточной квалификацией и опытом.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 45 дней, начиная с даты вскрытия конвертов. Этот Запрос будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального договора данное конкурсное предложение вместе с вашим извещением нас, как Победителя конкурса, о присуждении договора будут играть роль обязательного контракта, между нами.

Приложения:

 Лицензии, Сертификаты, подтверждающие права на разработку ПСД;

 Действующее свидетельство о регистрации поставщика услуг (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица поставщика).

Ф.И.О. должность уполномоченного лица _______________________

Подпись ______________________дата

печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Общие условия и положения / Особые положения

| Другая информация, относящаяся к Вашему предложению: | Соответствует ли Ваша компания заявленным условиям и требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет | В случае отрицательного ответа, укажите альтернативный вариант |
| Предельный срок поставки |  |  |  |
| Способы оплаты и предпочитаемая валюта предложения |  |  |  |
| Крайний срок предоставления Предложения и срок его действия |  |  |  |
| Условия оплаты |  |  |  |
| Другие требования: |  |  |  |
| Лицензии и сертификаты на разработку ПСД |  |  |  |
| Действующее свидетельство о регистрации предприятия поставщика услуг (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица поставщика) |  |  |  |
| Соблюдение Общих условий и Положений контракта |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 5

ПРОФОРМА

ДОГОВОРА № ____

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

г. Ташкент					    		    «___» ___________ 2021 г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и  ООО «Falcon Hunting Solutions», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Камилова А.Я., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам конкурсного отбора FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»  (далее по тексту – «Конкурсный отбор») и в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии № _____ от ___________, а также

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

что	настоящий Договор заключается в рамках реализации Проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО» (далее – «Проект»), инициатором которого является Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан, а грантодателем ООО «Falcon Hunting Solutions»;

что	работы по настоящему Договору выполняются в пользу Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан (далее – «МДО РУз» или «Получатель») за счет грантовых средств.

Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Получателя в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Договора (далее – «Работы»), Получатель обязуется принять результаты Работ, а Заказчик обязан уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

  - Получателем результата работ является Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан.

  - Исполнитель по настоящему Договору обязуется разработать комплект Проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в Папском районе Наманганской области», в том числе Рабочий проект и Расчет стоимости в текущих ценах (далее – «ПСД»), обеспечить ее согласование с уполномоченными органами Республики Узбекистан и проведение экспертизы данной документации. Перечень выполняемых Исполнителем работ по разработке, согласованию и проведению экспертизы ПСД указан в Техническом задании (далее - ТЗ) (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

    - Комплект Проектно-сметной документации разрабатывается на базе Архитектурно-планировочного задания № 1714-1714219-21859 от 11.06.2021г. (далее – АПЗ) по реконструкции Дошкольная образовательная организация №24 (далее – Объект или ДОО) по адресу: Наманганская область, Папский район, г. Пап, ул. Дустлик (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

  - Работа считается выполненной Исполнителем только после передачи МДО РУз разработанной и согласованной ПСД, прошедшей положительную экспертизу, с детальным описанием объемов работ необходимых для полного ввода в эксплуатацию объекта, всеми чертежами, расходными материалами, используемыми при строительстве, в полном соответствии с настоящим Договором, ТЗ (Приложение №1) и АПЗ (Приложение №2), на основании Акта выполненных Работ.

  - Настоящий Договор заключен Заказчиком в интересах Министерства дошкольного образования РУз. Право собственности на результат работ возникает непосредственно у Получателя – Министерства дошкольного образования РУз.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является:

- Протокол конкурсной комиссии № ______ от ____________ по итогам конкурсного отбора отбора FHS/MDO/5/21 Разработка проектно-сметной документации для Реконструкции и строительство МСДОО №24 по улице Дустлик в городе Пап, Папского района, Наманганской области» в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан «Реализация проектов по увеличению охвата дошкольным образованием, а также улучшения условий обучения в МСДОО»

- АПЗ № 1714-1714219-21859 от 11.06.2021г.

  - ПСД, являющаяся предметом настоящего договора, должна соответствовать настоящему Договору, АПЗ, техническим, экономическим и другим требованиям ТЗ, ТУ, СНиП, ШНК и другим действующим нормативным актам Республики Узбекистан,

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

  - Разработанная Исполнителем ПСД должна соответствовать условиям настоящего Договора, ТЗ Заказчика, требованиям действующих архитектурно-строительных норм и правил, а также другим законодательным актам РУз, регламентирующим состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на выполнение строительных работ.

  - Рабочие проекты спортивных залов должны предусматривать:

- основной корпус ДОО;

- дизайн фасадов;

- технологический план;

- проект благоустройства прилегающей территории;

- КПП;

- индивидуальная отопительная система;

- индивидуальная система вентиляции и кондиционирования;

- внутриплощадочные инженерные сети.

  - Для выполнения договорных обязательств Исполнитель гарантирует высокое качество работ с привлечением компетентных специалистов.

  - Исполнитель имеет право заключать договора субподряда или привлечь дополнительного персонала на выполнение части работ без предварительного получения письменного согласия со стороны Заказчика, при этом ответственным за выполнение работ перед Заказчиком/Получателем остается Исполнитель.

  - Расчет стартовой стоимости строительства производится Исполнителем в текущих ценах в соответствии с требованиями ШНК.

  - Требования к строительным работам, инженерным, конструктивным и объемно-планировочным решениям, технико-экономическим показателям объектов и другим данным, которые должны учитываться при разработке ПСД, устанавливаются Техническим заданием (Приложение №1) и Архитектурно-планировочным заданием (Приложение №2).

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Исполнитель обязан немедленно поставить в известность Заказчика и предпринять все необходимые меры для устранения таких обстоятельств.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая стоимость Договора: _______________________ (_________________________________) сум с учетом НДС 15% в соответствии с Конкурсным предложением Исполнителя.

  - Стоимость Работ по Договору, указанная в Конкурсном предложении Исполнителя, включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением его обязательств по Договору, на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также вознаграждение Исполнителя. Никакие расходы Исполнителя не будут возмещаться дополнительно к указанной в настоящем Договоре стоимости Работ, если иное прямо не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением Сторон.

  - Стоимость работ может быть изменена только по письменному согласованию Сторон в случаях переутверждения ПСД или внесения в нее изменений в установленном порядке по инициативе Заказчика.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

По настоящему Договору Исполнитель для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1, обязуется:

  - выполнить Работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре, и сдать Работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

  - обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором, ТЗ Заказчика, АПЗ, законодательством Республики Узбекистан, действующими архитектурно-строительными нормами и правилами;

  - по итогам разработки ПСД согласовать их с уполномоченными органами Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке, а также обеспечить проведение экспертизы ПСД с получением положительного заключения. При отсутствии положительного заключения исправить все недостатки в ПСД;

  - поддерживать связь с государственными органами и обеспечить получение всех подтверждений, разрешений и заключений, а также оплату государственных пошлин и других сборов, необходимых для непрерывного выполнения Работ по настоящему Договору. При этом расходы на получение упомянутых разрешений и лицензий включены в стоимость Договора без обязательства Заказчика по их дополнительному возмещению.

  - своевременно устранять за свой счет недостатки и/или ошибки выполненных Работ, выявленные в процессе выполнения или при приемке Работ;

  - исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора;

  - учитывать замечания экспертизы, не противоречащих требованиям действующих норм, а также своевременно (в срок не позднее 10 дней) вносить необходимые коррективы при разработке ПСД;

  - Исполнитель несет и другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством РУз.

  - Исполнитель не вправе передавать Работу третьим лицам без согласия Заказчика.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

  - принимать участие в приемке от Исполнителя законченных работ совместно с Получателем;

  - произвести своевременную оплату за Работы в порядке, установленном в разделе 9 настоящего Договора.

  - Своевременно предоставить все исходные данные в соответствии с утверждённым ТЗ и нормативными документами.

  - Использовать ПСД, разработанную Исполнителем, только на цели, предусмотренные договором.

  - Заказчик ограничивается только той ответственностью, которая предусмотрена настоящим Договором. Иной ответственности Заказчик не несет.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- Авансовый платеж (предоплата) в размере 50% от общей стоимости Договора перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего Договора.

- Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем в размере 50% от стоимости Договора производится в течение 30 (тридцати) дней после завершения Работ, получения положительного заключения экспертизы ПСД и приемки полного комплекта документации Заказчиком/Получателем на основании Акта выполненных Работ.

  - При получении ПСД от Исполнителя Заказчик производит приемку работ путем подписания счета-фактуры и акта выполненных работ либо направляет мотивировочный отказ.

  - Все расчеты производятся в национальной валюте – узб.сум безналичным расчетом.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке производить удержания штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором и начисленных за нарушения Исполнителем условий договора, из оставшейся суммы, подлежащей оплате.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Общий срок выполнения работ по настоящему договору составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней.

  - Началом работ считается дата выполнения всех следующих условий:

- Поступление предоплаты на расчетный счет Исполнителя;

- Утверждение и согласование в установленном порядке ТЗ и других документов, относящихся к настоящему договору;

- Предоставление Заказчиком всех исходных данных, необходимых для проектирования, в соответствии с утверждённым ТЗ и нормативными документами.

  - При несвоевременном поступлении предоплаты или задержке выдачи исходных данных, «Исполнитель» оставляет за собой право на перенесение сроков начала и окончания, но не более чем на количество дней задержки.

  - Упомянутые сроки в пункте 7.2, это сроки, связанные с выполнением проектных работ Исполнителем. В указанные сроки не входят сроки, имеющие отношение к периоду проверки и утверждения Заказчиком и его консультантами, превышающие 1 (один) день, задержки в сроках других проектных групп, находящихся за пределами области услуг Исполнителя, сроки, которые требуются на утверждение официальных и неофициальных органов власти, получение предварительного разрешения и т.п. операций, время на проведение экспертизы и других мероприятий. Исполнитель не несет ответственности за задержки такого рода и сроки таких задержек не будут включены в сроки исполнения работ Исполнителем. Время таких задержек будет полностью добавлено к сроку завершения.

  - В случае предстоящей или предполагаемой задержки в выполнении всех или некоторых Работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 48 часов с момента, когда ему стало известно о возможности такой задержки, согласовать с Заказчиком сроки ожидаемой задержки в письменной форме, с указанием необходимой отсрочки, а также причин и основания для запрашиваемой отсрочки. Заказчик по своему единоличному усмотрению решает одобрить запрос Исполнителя или отказать.

  - В случае если Заказчик отказывает в отсрочке или задержке в выполнении работ по настоящему Договору, Исполнитель не вправе задерживать выполнение работ и обязан обеспечить их выполнение в установленные сроки. Если Исполнитель нарушает данные условия, то Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать штраф в размере 5% от стоимости Договора из суммы, подлежащей оплате Исполнителю либо досрочно расторгнуть настоящий Договор.

  - Если Исполнитель не выполняет Работы в сроки, установленные настоящим Договором, или в течение какой-либо одобренной отсрочки, в результате чего дата сдачи выполненных Работ откладывается более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе по своему выбору:

- расторгнуть настоящий Договор,

- потребовать возмещения ущерба, понесенного Заказчиком в результате такого нарушения, и/или

- потребовать возврата неотработанной части стоимости оплаты по настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования.

  - В любом из вышеуказанных случаев, Исполнитель уплачивает штрафные санкции Заказчику за задержку или просрочку в выполнении Работ согласно настоящему Договору.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача результатов выполненных работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением перечня передаваемых документов.

  - Исполнитель обязуется сдать полный комплект согласованной и утвержденной ПСД с положительным заключением экспертизы непосредственно Получателю в присутствии Заказчика путем доставки до адреса Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан.

  - Датой выполнения работ и их принятие считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии претензий со стороны Получателя.

  - В случае отказа от приемки выполненных работ Получателем Заказчик и Исполнитель оформляют двусторонний акт с перечнем доработок и замечаний.

  - После получения положительного заключения экспертизы, Исполнитель не будет вносить изменения в проектно-сметную документацию.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;

- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

  - За несвоевременную оплату выполненных Работ по настоящему договору, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% просроченной суммы.

  - За нарушение своих обязательств по выполнению Работ в установленные Договором сроки или несвоевременной сдачи ПСД Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% от стоимости Договора. Это не лишает Заказчика права расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

  - Исполнитель несет ответственность за некачественно выполненные работы, и обязуется устранять дефекты и недоделки в выполненных работах за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

  - В случае если Исполнитель отказывается устранять дефекты и недоделки без оснований, Заказчик вправе нанять другого Исполнителя для этой цели. Расходы за услуги другого Исполнителя возлагаются на Исполнителя. Сумма расходов на услуги другого Исполнителя должна быть выплачена Исполнителем в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - За несвоевременное устранение дефектов и недоделок без оснований, обнаруженных Заказчиком/Получателем, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10% стоимости Договора. Уплата пени не освобождает Исполнителя от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг. Это не лишает Заказчика права расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

  - Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным нормам и требованиям, Техническому заданию Заказчика, настоящему Договору, помимо устранения их за свой счет, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.

  - За нарушение Исполнителем какого-либо условия настоящего Договора либо неисполнение указаний Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Договора за каждое такое нарушение.

  - Кроме предусмотренных настоящей статьей штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах.

  - Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

  - Взыскание штрафных санкций является правом сторон, а не их обязательством.

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА

  - После подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ и выплаты всей суммы оплаты по настоящему Договору, Исполнитель передает Заказчику все права, связанные с владением и использованием как ПСД в целом, так и любых отдельных ее частей. Но при передаче прав владения и использования ПСД Заказчику Исполнитель сохраняет за собой авторство Продукции.

  - ПСД и все промежуточные результаты работ над ней, а также сам факт сотрудничества Исполнителя с Заказчиком по соглашению сторон для Заказчика является коммерческой тайной, Исполнитель не имеет права разглашать данную информацию третьим лицам, если такие лица не относятся к субподрядным организациям, привлекаемым Исполнителем к работе над ПСД или ее частями.

  - Иные лица, оказывающие Исполнителю техническую, консультационную или организационную помощь либо осуществляющие согласование проектов и контроль за выполнением работ не могут предъявлять требования или претензии Заказчику/Получателю как соавторы результатов работ, выполненных по настоящему договору.

  - С момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, исключительные имущественные права на результаты работ переходят к Заказчику. Заказчик после получения от Исполнителя исключительного имущественного права на использование результатов работ в соответствии с условиями настоящего договора вправе передать их Получателю или иному третьему лицу или иным образом распорядиться такими правами по своему усмотрению без согласия Исполнителя.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Стороны вправе предъявлять друг другу претензии, связанные с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору. Сторона, к которой была предъявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения рассмотреть ее и дать соответствующий ответ. В случае принятия претензии виновной Стороной, она обязуется удовлетворить требования другой Стороны в сроки, указанные в претензии.

  - В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры по настоящему Договору разрешаются Третейским судом при Информационно-консультативном центре г. Ташкента в соответствии с его Регламентом, в составе судейской коллегии, назначаемой председателем суда, либо председателем суда единолично. Язык делопроизводства – русский язык без ведения протокола. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон. Применимое право — законодательство Республики Узбекистан.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Прекращение Договора прекращает обязательства Сторон по Договору, за исключением положений об ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (включая, помимо прочего, возмещение убытков и уплату неустоек), о расчетах между Сторонами, о применимом праве и порядке разрешения споров, о конфиденциальности, о гарантийном сроке на результаты Работ и иных положений, которые по своей природе сохраняют силу после прекращения основного обязательства.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, установленных применимым правом или настоящим Договором.

  - В случаях, когда одностороннее расторжение Договора предусмотрено настоящим Договором или применимым правом, такое расторжение осуществляется во внесудебном порядке путем направления одной Стороной (инициатором расторжения) письменного уведомления об этом другой Стороне курьером или экспресс-почтой под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении за 30 дней. Договор считается расторгнутым по истечении 3-х дней со дня получения другой Стороной уведомления о расторжении.

  - Заказчик в любое время до сдачи ему результатов Работ имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю уведомление согласно п.12.3. Договора. При этом Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Работ с компенсацией Исполнителю стоимости Работ, фактически выполненных и принятых на условиях настоящего Договора на дату расторжения Договора. Уплаченная сумма, превышающая стоимость фактически выполненных работ, должна быть возвращена Заказчику в течение 3-х дней.

  - Помимо прочего, Заказчик в любое время вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке без применения порядка п.12.3. в случаях:

- несоблюдения Исполнителем сроков выполнения Работ по его вине без предъявления соответствующих на то причин и оснований, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на 10 (десять) календарных дней;

- если отступления в Работе от условий Договора, недостатки в результатах Работ в установленный в соответствии с настоящим Договором срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- если Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшающими результаты Работ, или с иными недостатками, которые делают результаты Работ непригодными для использования;

- вступления в силу актов государственных органов в рамках Законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение Работ;

- возбуждения компетентным судом дела по заявлению о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом);

- нарушения Исполнителем законов и постановлений Республики Узбекистан, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору;

В случае, если Договор расторгнут Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Работ без компенсации Исполнителю стоимости Работ, с взысканием всей ранее уплаченной суммы и сумм штрафных санкций, начисленных Заказчиком.

  - Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке только в следующих случаях:

- приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней без уважительной причины;

- просрочки Заказчиком расчетов за фактические выполненные объемы Работ по признанным Заказчиком платежам более чем на 30 (тридцать) календарных дней без уважительной причины.

  - В случае, если на момент расторжения настоящего Договора какие-либо суммы, уплаченные Заказчиком Исполнителю в счет настоящего Договора, не погашены фактически выполненными и принятыми Заказчиком Работами, Исполнитель обязан возвратить Заказчику указанные суммы в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Исполнитель гарантирует:

- на момент заключения и выполнения работ по настоящему договору наличие соответствующей лицензии.

- соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации Техническому заданию, ТУ, СниП, ШНК, КМК, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций.

- своевременное устранение за свой счет недостатков в проектно-сметной документации, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная проектно-сметная документация.

  - Гарантийный срок на проектно-сметную документацию начинается с даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи разработанной проектно-сметной документации и длится до даты приемки объекта строительства Госприемочной комиссией, для которого разрабатывалась ПСД.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются недействительными, до тех пор, пока они не оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - В случае судебного разбирательства с участием Заказчика в качестве основного ответчика или совместного ответчика в любых судебных разбирательствах из-за любого нарушения Исполнителем какого-либо постановления, трудового законодательства, гражданского права, уголовного законодательства или регулирования или нарушения права третьего лица (лиц), Исполнитель обязуется защищать и возмещать Заказчику стоимость судебных разбирательств, расходы на адвоката и другие косвенные убытки, понесенные в результате указанного судебного разбирательства.

  - Любые уведомления, требования, возникающие в связи с настоящим Договором, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом либо электронной почтой назначенным контактным лицам.

  - Все неясности, вытекающие из настоящего Договора, будут трактоваться в пользу Заказчика.

  - Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы законодательства РУз.

  - Настоящий договор заключен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ______________ ___________ | ЗАКАЗЧИК: ООО «FALCON HUNTING SOLUTIONS» Директор ______________ Камилов А.Я. |
| --- | --- |

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, реквизиты компании, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях проверки.